Table des matières

[Introduction générale 1](#_Toc131977720)

[Chapitre 1 : Cadre général du projet 2](#_Toc131977721)

[Introduction 2](#_Toc131977722)

[1. Organisme d’accueil 2](#_Toc131977723)

[1.1 Présentation de la société 2](#_Toc131977724)

[1.2. Secteur d’activités 2](#_Toc131977725)

[2. Contexte du projet 2](#_Toc131977726)

[3. Problématique 3](#_Toc131977727)

[4. Etude et critique de l’existant 3](#_Toc131977728)

[4.1. Etude de l’existant 3](#_Toc131977729)

[4.2. Critique de l’existant 3](#_Toc131977730)

[5. Solution proposée 4](#_Toc131977731)

[6. Méthodologie de gestion de projet 4](#_Toc131977732)

[6.1. Présentation de la méthodologie 4](#_Toc131977733)

[6.2. Les différents rôles 5](#_Toc131977734)

[Conclusion 5](#_Toc131977735)

[Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins 6](#_Toc131977736)

[Introduction 6](#_Toc131977737)

[1. Analyse des besoins 6](#_Toc131977738)

[1.1. Identification des acteurs 6](#_Toc131977739)

[1.2. Besoins fonctionnels 6](#_Toc131977740)

[1.3. Besoins non fonctionnels 7](#_Toc131977741)

[2. Elaboration de Backlog produit 7](#_Toc131977742)

[3. Planification des sprints 8](#_Toc131977743)

[4. Analyse globale 9](#_Toc131977744)

[4.1. Diagramme de cas d’utilisation global 9](#_Toc131977745)

[4.2. Diagramme de classe global 10](#_Toc131977746)

[Conclusion 11](#_Toc131977747)

[Chapitre 3 : Etude technique 12](#_Toc131977748)

[Introduction 12](#_Toc131977749)

[1. Technologies et outils utilisés 12](#_Toc131977750)

[1.1. Technologies utilisés 12](#_Toc131977751)

[1.2. Outils utilisés 13](#_Toc131977752)

[1.2.1. Environnement matériel 13](#_Toc131977753)

[1.2.2. Environnement logiciel 13](#_Toc131977754)

[2. Architecture logique 14](#_Toc131977755)

[3. Architecture physique 15](#_Toc131977756)

[4. Diagramme de déploiement 15](#_Toc131977757)

[Conclusion 16](#_Toc131977758)

[Chapitre 4 : release 1 « inscription, authentification, gestion des voitures et gestion des clients » 17](#_Toc131977759)

[Introduction 17](#_Toc131977760)

[1. Sprint 1 : s’authentifier 17](#_Toc131977761)

[1.1. Spécification fonctionnelle 17](#_Toc131977762)

[1.1.1. Backlog du sprint 1 17](#_Toc131977763)

[1.1.2. Diagramme de cas d’utilisation « s’authentifier » 17](#_Toc131977764)

[1.2. Conception 18](#_Toc131977765)

[1.2.1. Diagramme de séquence de scénario « s’authentifier » 18](#_Toc131977766)

[1.3. Réalisation 18](#_Toc131977767)

[2. Sprint 2 : gestion des restaurants 20](#_Toc131977768)

[2.1. Spécification fonctionnelle 20](#_Toc131977769)

[2.1.1. Backlog du sprint 2 20](#_Toc131977770)

[2.1.2. Diagramme de cas d’utilisation « gérer les restaurants » 20](#_Toc131977771)

[2.2. Conception 20](#_Toc131977772)

[2.2.1. Diagramme de séquence de scénario « gérer les voitures » 20](#_Toc131977773)

[2.2.2. Diagramme de classe 20](#_Toc131977774)

[2.3. Réalisation 20](#_Toc131977775)

[3. Sprint 3 : gestion des utilisateurs 20](#_Toc131977776)

[3.1. Spécification fonctionnelle 20](#_Toc131977777)

[3.1.1. Backlog du sprint 3 20](#_Toc131977778)

[3.1.2. Diagramme de cas d’utilisation « gérer les clients » 21](#_Toc131977779)

[3.2. Conception 21](#_Toc131977780)

[3.2.1. Diagramme de séquence de scénario « gérer les utilisateurs » 21](#_Toc131977781)

[3.2.2. Diagramme de classe 21](#_Toc131977782)

[3.3. Réalisation 21](#_Toc131977783)

[Conclusion générale 24](#_Toc131977784)

[Bibliographie 25](#_Toc131977785)

Remerciement

# Introduction générale

# Chapitre 1 : Cadre général du projet

# Introduction

L’étude préalable constitue une étape préliminaire pour la réalisation de n’importe quel projet. Ce chapitre est réservé à l’étude préalable de notre projet. Nous commençons par présenter l’organisme d’accueil, le contexte du projet, la problématique. Ensuite nous analysons quelques solutions existantes sur le marché en évaluant leurs avantages et leurs inconvénients. L’analyse et la critique de ces solutions nous ont permis de cerner nos objectifs afin de développer un système de qualité. Nous expliquons par la suite, la méthodologie adoptée et la démarche suivie pour la réalisation du projet.

# Organisme d’accueil

## Présentation de la société

Anypli est un centre de développement informatique opère en **Tunisie**, en **France** et en **Belgique**. Fondée en 2011 par une équipe de jeunes promoteurs.

Fiche technique

* Dénomination : ANYPLI
* Forme juridique : Centre de développement informatique
* Responsable : Mr. Azer SLIMANE
* Siège sociel : Rue Ibn El Jazzar, 5000 Monastir, Monastir
* Téléphone : +216 73 501 311
* Email : contact@anypli.com

## 1.2. Secteur d’activités

Anypli est une agence digitale à 360° qui concentre son activité sur :

* le développement web
* le développement mobile
* et la création graphique.

# Contexte du projet

La restauration en ligne, est un secteur en pleine croissance dans lequel les clients peuvent commander de la nourriture à partir d'applications ou de sites Web, et se faire livrer directement à leur domicile ou à leur lieu de travail.

# Problématique

La restauration en ligne est un secteur qui peut offrir de nombreux avantages aux consommateurs, notamment la commodité de pouvoir commander de la nourriture en ligne et se faire livrer directement à leur domicile ou à leur lieu de travail. Cependant, cela peut également entraîner une perte de temps pour les consommateurs.

Lorsqu'il s'agit de commander de la nourriture en ligne, les consommateurs peuvent passer beaucoup de temps à parcourir des menus en ligne, à rechercher des restaurants, à comparer les prix et à passer des commandes. En outre, des problèmes logistiques tels que des retards de livraison, des erreurs de commande et des problèmes de qualité de la nourriture peuvent également entraîner une perte de temps pour les clients.

En outre, pour les employés qui commandent de la nourriture en ligne pendant leur pause déjeuner, cela peut également entraîner une perte de temps, car ils peuvent passer du temps à décider quoi manger et à rechercher des restaurants à proximité. Cela peut également entraîner des retards dans la commande et la livraison de la nourriture, ce qui peut réduire le temps que les employés ont pour manger et se détendre pendant leur pause déjeuner.

# Etude et critique de l’existant

## Etude de l’existant

Après une large recherche, nous avons trouvé que les plupart des applications disponibles sont des applications mobiles. Parmi les applications trouvées, nous citons par exemple « menutium » et « kool delivery ». Elles sont des applications mobiles disponibles sur Android et IOS. Elles sont consacrées pour les utilisateurs pour passer des commandes alimentaires et les livrer.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## Critique de l’existant

Cette section nous permettra de dégager les points faibles et de ressortir quelques critiques, à partir desquelles nous allons expliciter la solution adéquate à implémenter.

Menutium est une application mobile rapide et performante, mais elle s’intéresse seulement à passer une commande et la livrer. L’utilisateur n’a pas des choix de restaurants que ceux qui sont défini par l’application et il n’a pas le droit de proposer un autre. Ainsi qu’elle oblige le paiement à la livraison.

Bien que Kool Delivery se concentre sur la livraison rapide, il peut y avoir des retards ou des problèmes avec les colis, ce qui peut entraîner une insatisfaction des clients. Aussi les services de Kool Delivery peuvent être plus chers que ceux de ses concurrents, ce qui peut dissuader certains clients.

# Solution proposée

Après avoir dégagé les problèmes constatés au niveau de critique de l’existant, la solution que nous proposons est de développer une application web consacrée à Anypli permettra à simplifier la gestion des commandes et de livraison intitulée : AnyFood.



# Méthodologie de gestion de projet


Un projet informatique, quelle que soit sa taille nécessite la mise en place d’un planning organisationnel tout au long de son cycle de vie. C’est ainsi que nous avons opté pour la Méthodologie SCRUM.

## Présentation de la méthodologie

Scrum est une des méthodes de gestion de projet Agile. En tant que telle, son objectif est d’améliorer la productivité des équipes, tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec les utilisateurs finaux. De plus, Scrum est une pratique agile élémentaire qui permet également une mise à l’échelle, autrement dit le déploiement progressif de l’agilité à l’échelle de l’entreprise.[[1]](https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes)

Dans la méthode agile Scrum, l’objet est de définir un cadre de travail clair et précis par itérations courtes, pour faciliter la mise en œuvre de projets complexes.  
Ce cadre s’articule autour de trois principes fondamentaux :

* **la transparence** : tous les membres de l’équipe doivent avoir connaissance des informations relatives au produit à développer ;
* **l’inspection** : des évaluations régulières sont indispensables pour réadapter le projet si nécessaire ;
* **l’adaptation** : la mise en œuvre de nouvelles mesures est nécessaire lorsqu’une inspection démontre des écarts sur les résultats mesurés.



## Les différents rôles

La méthode agile Scrum définit 3 rôles. Ils sont complémentaires et il est important de bien comprendre les responsabilités de chacun.

* **Le Scrum master** : Il assiste l’équipe Scrum dans chaque sprint dont lever les obstacles de l’équipe qui empêche l’avancement de travail.
* **Le product owner** : Est le représentant des clients et des utilisateurs et celui qui porte la vision du produit à réaliser.
* **L’équipe de développement** : chargée de transformer les besoins exprimés en fonctionnalités utilisables. L’équipe peut être pluridisciplinaire et embarquer plusieurs types de personnes.

# Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de positionner notre projet dans son cadre général.

D’abord, nous avons commencé par la présentation d’organisme d’accueil, ensuite nous avons exposé le contexte du projet avec une présentation du sujet. Puis, nous avons élaboré notre solution à fin de critiquer des solutions déjà existes. Enfin, nous avons choisi la méthodologie à adopter pour la réalisation de notre projet.

Le chapitre suivant est consacré à l’analyse des besoins et le planning du travail réalisé.

# Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

# Introduction

Dans le présent chapitre, nous allons commencer par l’identification des acteurs, la représentation des besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels. Ensuite nous allons présenter le Backlog produit et la planification des différents sprints. Et enfin, nous terminerons par l’illustration de diagramme de cas d’utilisation global et le diagramme de classe et la conclusion.

# Analyse des besoins

La phase d’analyse des besoins traduit une idée en vision de produit fini. Elle consiste à comprendre le projet à développer et présenter les différentes tâches à accomplir.

## Identification des acteurs

Reprenons un à un les différents acteurs et listons les différentes façons qu'ils ont d'utiliser le futur système.

* **Responsable :** c’est le responsable de l’agence qui va gérer tout le site.
* **Utilisateur :** c’une personne qui a le droit de consulter le site et passer des réservations.

## Besoins fonctionnels

Afin d’assurer la qualité des services offerts, notre application doit servir des différents fonctionnalités pour ses utilisateurs.

* Un responsable a le droit de :
* S’authentifier
* Gérer les utilisateurs
* Gérer les restaurants
* Gérer son profil
* Proposer des restaurants
* Evaluer les services
* Payer une commande
* Choisir le mode de livraison
* Un utilisateur a le droit de :
* S’authentifier
* Gérer son profil
* Proposer des restaurants
* Passer une commande
* Evaluer les services
* Payer une commande
* Choisir le mode de livraison

## Besoins non fonctionnels

Il s'agit des besoins qui caractérisent le système. Ce sont des besoins en matière de performance, de type de matériel ou le type de conception. Ces besoins peuvent concerner les contraintes d'implémentation (langage de programmation, type SGBD, de système d'Exploitation...)

Dans le cadre de ce travail, l'application devra être **extensible**, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir une possibilité d'ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.

L'application devra être capable de :

* Tourner en réseau
* Etre compatible avec n'importe quel système d'exploitation.

IL faudra aussi noter que l'application devra être hautement **sécurisée** car les informations ne devront pas être accessibles à tout le monde.

Ainsi, nous devrons assurer la **maintenabilité** du système : traçage des erreurs, possibilité des mises à jour, extensibilité, testabilité…

# Elaboration de Backlog produit

Le Backlog est l’outil de travail principal du Product Owner et n’est autre qu’une liste ordonnée de choses à faire par l’équipe. Il recueille toutes les caractéristiques du produit et évolue avec celui-ci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fonctionnalité** | **Utilisateur** | **Historique utilisateur** | **Priorité** |
| S’authentifier | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je dois m’authentifier pour profiter des services disponibles. | 1 |
| Gérer les restaurants | Responsable | En tant que responsable, je dois ajouter des restaurants, les modifier ou les supprimer. | 2 |
| Gérer les utilisateurs | Responsable | En tant que responsable, il faut que j’ajoute moi-même les utilisateurs et j’ai le droit de supprimer un utilisateur ou d’ajouter un nouveau. | 3 |
| Passer une commande | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je peux passer une commande | 5 |
| Proposer un restaurant | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je peux proposer un restaurant. | 4 |
| Gérer le profil | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je peux modifier mon email, numéro de téléphone ou mon mot de passe. | 8 |
| Evaluer les services | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je peux évaluer une nourriture, un restaurant et la livraison. | 9 |
| Payer une commande | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, je dois payer la commande que j’ai déjà la passer. | 6 |
| Choisir le mode de livraison | Responsable et utilisateur | En tant que responsable ou un utilisateur, j’ai le droit de choisir le mode de livraison : bénévolement ou par responsable. | 7 |

Tableau . Backlog produit de l'application

# Planification des sprints

La planification du sprint est une cérémonie Scrum qui lance le sprint. Elle a pour objectif de définir ce qui peut être livré dans le sprint et comment y parvenir.


La figure suivante resume la planification des releases et des sprints de notre projets.

# Analyse globale

Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus seront présentés dans la partie qui suit par un diagramme de cas d’utilisation global et un diagramme de classes global. Reconnu comme étant le standard industriel par excellence de la modélisation objet, nous avons opté pour le langage de modélisation UML. Cette illustration permettra de mieux structurer les interactions entre les acteurs et le système.


## Diagramme de cas d’utilisation global

Un diagramme cas d'utilisation (use case) représente un ensemble de séquences d'action qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera. Nous rassemblons tous les cas d'utilisation dans un diagramme général comme indique la figure suivante :[[2]](https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation)



## Diagramme de classe global

Un diagramme de classe est un diagramme UML qui contient des classes, des interfaces, des packages et leurs relations, et qui fournit une vue logique de tout ou partie d’un système informatique. On construit un diagramme de classes pour simplifier l’interaction des objets qu’on est en train de modéliser. Ces diagrammes expriment la structure statique d’un système en termes de classes et de relations entre eux. Une classe décrit un ensemble d’objets et une association décrit un ensemble de liens. Un diagramme de classe n’exprime rien de spécifique concernant les liens d’un objet particulier, mais il décrit le lien potentiel entre un objet et d’autres objets. Nous vous présentons dans la figure qui suit le diagramme de classe associé à notre projet :[[3]](https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes)



# Conclusion

Ce chapitre nous a permis de bien cerner le projet et d’avoir une vision plus claire sur la solution. D’abord, nous avons commencé par présenter tous les besoins fonctionnels et non-fonctionnels à satisfaire, et le Backlog produit général. Ensuite, nous avons passé à la planification des sprints, en identifiant chaque sprint. Puis, nous avons terminé par une analyse globale ou nous avons mis le diagramme de cas d’utilisation global.

Dans le chapitre suivant, nous identifierons l’étude technique de notre projet.

# Chapitre 3 : Etude technique

# Introduction

Après avoir illustré les besoins de notre application, ce chapitre est consacré à l’étude technique où nous décrivons l’environnement de réalisation de ce projet. Ce chapitre est consacré alors à décrire l’environnement de travail, les choix techniques des outils qui nous ont permis de mettre en œuvre un livrable, les architectures logique et physique de notre application.

# Technologies et outils utilisés

## Technologies utilisés

Notre projet se décompose en deux parties : back-end et front-end. Dans cette section nous allons mentionner nos choix techniques pour ces deux parties.

Pour la partie back-end nous avons utilisé :

* **Laravel**


****C’est un [framework](https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework) [web](https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_application) [open-source](https://fr.wikipedia.org/wiki/Open-source) écrit en [PHP](https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP) respectant le principe [modèle-vue-contrôleur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur) et entièrement développé en [programmation orientée objet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_orient%C3%A9e_objet). Laravel est distribué sous [licence MIT](https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_MIT), avec ses sources hébergées sur [GitHub](https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub).[[4]](https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel)

* **Php**


****PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP ([sigle auto-référentiel](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigles_auto-r%C3%A9f%C3%A9rentiels)), est un [langage de programmation](https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation) [libre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre), principalement utilisé pour produire des [pages Web dynamiques](https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web_dynamique) via un [serveur HTTP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_HTTP), mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel [langage interprété](https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_interpr%C3%A9t%C3%A9_(informatique)) de façon locale. PHP est un [langage impératif](https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_imp%C3%A9rative) [orienté objet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A9_objet).[[5]](https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP)

Pour la partie front-end nous avons utilisé :


* **ReactJs**

****React ou ReactJS ou encore React.js est un outil gratuit et open source. Plus précisément, il s’agit d’une bibliothèque JavaScript front-end utilisée surtout pour créer des interfaces utilisateurs. React est connue pour être la base des codes pour les SPA. Il s’agit des applications à page unique. Le but de cette méthode est de rendre agréable l’expérience utilisateur.[[6]](https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/)

* **JavaScript**

****

TypeScript est un langage pour JavaScript à l'échelle de l'application. TypeScript ajoute des types facultatifs à JavaScript qui prennent en charge des outils pour les applications JavaScript à grande échelle pour n'importe quel navigateur, pour n'importe quel hôte, sur n'importe quel système d'exploitation. TypeScript se compile en JavaScript lisible et basé sur des normes. [[7]](https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/)

* **Redux**

Redux est une bibliothèque JavaScript open source utilisée pour gérer l'état de l'application. React utilise Redux pour créer l'interface utilisateur. Il a été introduit pour la première fois par **Dan Abramov** et **Andrew Clark**en **2015**.[[8]](https://www.javatpoint.com/react-redux)

## Outils utilisés

### Environnement matériel

Durant la phase de réalisation, nous avons choisi comme un standard pour notre projet un ordinateur qui possède les caractéristiques suivantes :


|  |  |
| --- | --- |
| Type | HP |
| Processeur | Intel® Core™ i5-8265U CPU @ 1.60GHz \_ 8 |
| Mémoire | 8Go |
| Disque dur | 1To |
| Système d’exploitation | Windows10 professionnel |

Tableau . Caractéristique de matériel utilisé

### Environnement logiciel

Afin de réaliser notre application, nous avons utilisé les différents logiciels suivants :

* **Visual Studio code**

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C++, C#, Java, Python, PHP, Go) et des runtimes (tels que .NET et Unity) .[[9]](https://code.visualstudio.com/docs)

* **Postman**

**Postman est l’instrument le plus incontournable du développement web.** Que ce soit pour du développement PHP, [Node.js](https://practicalprogramming.fr/nodejs/), Ruby on Rails ou Python, dès lors que vous interagissez avec une API, Postman est l’outil de référence que vous allez être amenés à utiliser.[[10]](https://practicalprogramming.fr/postman/)

* **Laragon**


Laragon est un environnement de développement web rapide, flexible, intuitif, productif et puissant qui d'adresse à tous. Laragon vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des applications web modernes.[[11]](https://www.wampserver.com/)

* **PhpMyAdmin**

PhpMyAdmin est un outil logiciel gratuit écrit en [PHP](https://php.net/) , destiné à gérer l'administration de [MySQL](https://www.mysql.com/) sur le Web. Il prend en charge un large éventail d'opérations sur MySQL et MariaDB. Les opérations fréquemment utilisées peuvent être effectuées via l'interface utilisateur, tandis que vous avez toujours la possibilité d'exécuter directement n'importe quelle instruction SQL.[[12]](https://www.phpmyadmin.net/)

* **Lucidchart**

Lucidchart est l’éditeur de diagrammes intelligents qui rassemble les équipes et leur permet de prendre de meilleures décisions et de construire l’avenir.[[13]](https://www.lucidchart.com/pages/fr)

* **PhpStorm**


PhpStorm est un outil de développement pour les projets web et PHP. C'est l'environnement de développement idéal pour travailler avec Laravel, Symfony, ... Il est réputé pour son débogueur visuel sans configuration, qui fournit une visibilité incomparable sur ce qui se passe dans votre application à chaque étape.[[14]](https://www.lucidchart.com/pages/fr)

# Architecture logique

La création de deux parties back-end et front-end. La partie back-end est la partie qui est conçue avec l’architecture REST (Representational state transfer) ou nos RESTfull web services vont être implémentés dans le serveur afin d’être consommés par l’application. Et la deuxième partie c’est la partie client de l’application qui s’appelle front-end. Il s’agit des éléments du site que l’on voit à l’écran et avec lesquels on peut interagir. Ces éléments sont Composés de HTML, SCSS et de Javascript contrôlés par le navigateur web de l’utilisateur.

* L’échange des données est basé sur des requêtes client et serveur.
* Un client lance une requête HTTP, et le serveur renvoie une réponse.

La figure suivante représente l’architecture logique de notre application :



# Architecture physique


L’architecture logicielle est une étape primordiale pour le développement logiciel qui intervient lors de la phase de conception. Notre projet se présente sous la forme d’une architecture 3-tiers qui est une architecture client-serveur.

Les couches de cette architecture sont :

* **Client** : Celui qui demande les ressources.
* **Le serveur d’application** :(C’est le middleware) le serveur qui est chargé de fournir les ressources en faisant appel à un autre serveur.
* **Le serveur secondaire :** Celui qui fournit un service au premier serveur (généralement un serveur de base de données).

L’approche 3-tiers, comme le montre la figure suivante permet d’assurer :

* Une grande flexibilité.
* Une plus grande sécurité (la sécurité est définie pour chaque service à part).
* Meilleure performance (partage des tâches).



# Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement fait partie de la catégorie des diagrammes structurels, car il décrit un aspect du système même. Dans le cas présent, le diagramme de déploiement décrit le déploiement physique des informations générées par le logiciel sur des composants matériels.[[13]](https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/)

La figure suivante présente le diagramme de déploiement de notre système et la répartition des composants logiciels sur ce dernier.



# Conclusion

Dans le présent chapitre, nous avons commencé par la première phase de Scrum où nous avons présenté les technologies et les outils utilisés. Par la suite, nous avons passé à l’exposition de l’architecture logique, l’architecture physique et nous avons terminé par le diagramme de déploiement. Le chapitre suivant sera consacré pour le premier release de notre projet.

# Chapitre 4 : release 1 « authentification, gestion des restaurants, gestion des utilisateurs et gestion de profil»

# Introduction

Ce chapitre fait l’objet d’une présentation du premier release du projet qui est, l’authentification, les gestions des restaurants, des utilisateurs et de profil. Il est composé en quatre sprints. L’étude de chaque sprint couvre l’analyse, la conception, et la réalisation.

# Sprint 1 : s’authentifier


## Spécification fonctionnelle

### Backlog du sprint 1

Après avoir défini l'objectif du sprint 1, nous présentons par la suite les fonctionnalités à travers le tableau suivant qui décrit le Backlog produit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID US** | **Utilisateur** | **User Stories** | **Priorité** |
| 1 | Responsable et utilisateur | S’authentifier | Elevé |

### Diagramme de cas d’utilisation « s’authentifier »




|  |  |
| --- | --- |
| **UC : s’authentifier** | |
| Objectif | l’utilisateur a l’accès à son compte |
| Description | Après avoir saisir son email et son mot de passe, l’utilisateur accède à son compte. |
| Contraintes /règles de gestion | L’action ne peut être affectée que lorsque l’utilisateur doit avoir un compte déjà et les données sont correctes. |
| Niveau de priorité | Élevée |


## Conception


### Diagramme de séquence de scénario « s’authentifier »


La figure suivante représente le diagramme de séquence de cas d’utilisation s’authentifier :




## Réalisation









# Sprint 2 : gestion des restaurants

## Spécification fonctionnelle

### Backlog du sprint 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID US** | **Utilisateur** | **User Stories** | **Priorité** |
| 1 | Responsable | Ajouter un restaurant | Elevé |
| 2 | Modifier un restaurant | Moyen |
| 3 | Supprimer un restaurant | moyen |

### Diagramme de cas d’utilisation « gérer les restaurants »

//Diagramme

|  |  |
| --- | --- |
| **UC : gérer les restaurants** | |
| Objectif | Gérer la liste des restaurants |
| Description | Seul le responsable qui a le droit de gérer les restaurants en les ajoutant, les modifiants ou les suppriment. |
| Contraintes /règles de gestion | Le responsable doit être authentifié |
| Niveau de priorité | Moyenne |

## Conception

### Diagramme de séquence de scénario « gérer les restaurants »

//diag\_seq

### Diagramme de classe

//diag\_classe

## Réalisation

# Sprint 3 : gestion des utilisateurs

## Spécification fonctionnelle

### Backlog du sprint 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID US** | **Utilisateur** | **User Stories** | **Priorité** |
| 1 | Responsable | Ajouter un utilisateur | Elevé |
| 2 | Supprimer un utilisateur | Moyen |

### Diagramme de cas d’utilisation « gérer les clients »

//diag\_uc

|  |  |
| --- | --- |
| **UC : gérer les utilisateurs** | |
| Objectif | Gérer la liste des utilisateurs |
| Description | Seul le responsable qui a le droit de gérer les utilisateurs en les ajoutant ou les supprimant |
| Contraintes /règles de gestion | Le responsable doit être authentifié |
| Niveau de priorité | Moyenne |

## Conception


### Diagramme de séquence de scénario « gérer les utilisateurs »


//diag\_seq


### Diagramme de classe

//diag\_classe

## Réalisation







# Conclusion générale

# Bibliographie

[[1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[4] https://laravel.com/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[5] https://www.php.net/manual/fr/intro-whatis.php]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[7] https://github.com/microsoft/TypeScript]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[8] https://www.javatpoint.com/react-redux]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[9] https://code.visualstudio.com/docs]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[10] https://practicalprogramming.fr/postman/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[11] https://www.243tech.com/telecharger-laragon/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[12] https://www.phpmyadmin.net/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[[14] https://www.lucidchart.com/pages/fr]([1] https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes [2] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation [3] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-de-classe[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP[6] https://www.data-transitionnumerique.com/react-js-guide-complet/[7] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/[8] https://www.javatpoint.com/react-redux[9] https://code.visualstudio.com/docs[10] https://practicalprogramming.fr/postman/ [11] https://www.wampserver.com/[12] https://www.phpmyadmin.net/ [13] https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-le-diagramme-de-deploiement/ [14] https://www.lucidchart.com/pages/fr)

[15]<https://www.jetbrains.com/fr-fr/phpstorm/>